全市肉类蔬菜流通追溯体系建设工作进度安排表

（2011年1月－2011年9月）

| 阶段安排 |  | 目标任务 | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动员部署 阶段 |  | 成立组织领导和工作机构，建立工作机制，研究制定实施方案。 | 2011年1月底前 | 市食安办、 市商务局 |
| 调查摸底 制定方案 阶段 |  | 完成追溯试点对象调查摸底，确定软件开发商和硬件供应商，制定管理办法和技术方案，进行宣传培训。 |  | 市商务局、市工商局、市质监局、市卫生局、市经信委 |
| 组织实施阶段 | 安装调试阶段 | 完成软硬件安装和数据连接调试、商户备案及服务卡发放工作。 | 2011年6月底前 | 市经信委、市商务局、市工商局 |
|  | 试运行阶段 | 肉类蔬菜流通追溯体系试运行，完成系统的性能测试和安全测试和改进工作。 |  | 市商务局、市经信委、市工商局 |
| 自查阶段 |  | 对系统建设、运行、资金运用等 情况进行自查并形成自查材料。 | 2011年8月底前 | 市食安办、市商务局、市财政局 |
| 迎检阶段 |  | 接受商务部、财政部现场验收和审计抽查。 | 2011年9月 | 市食安办、市商务局、市财政局 |