附件13

道口和净空办2020年度安全生产

监督检查计划

为认真贯彻落实《安全生产法》、《辽宁省安全生产条例》、《辽宁省铁路无人看守道口安全管理办法》，切实履行铁路道口安全监管职责，强化铁路监护道口安全管理，努力提高铁路监护道口安全保障能力，促进全省铁路监护道口安全形势持续稳定好转，依据《辽宁省行政执法条例》、《辽宁省行政执法监督规定》（省政府令第241号）和《国家安全监管总局关于印发〈安全生产年度监督检查计划编制办法〉的通知》（安监总政法〔2017〕150号），结合全省铁路监护道口安全管理和民用机场净空保护工作实际，制定铁路道口和机场净空管理办公室2020年度安全生产监督检查计划。

一、工作目标

落实铁路监护道口和民用机场净空保护安全管理责任，深入及时排查治理监护道口、民用机场净空保护事故隐患，消除不安全因素，努力提高铁路监护道口安全管理水平和民用机场净空条件，坚决杜绝群死群伤等重特大铁路道口交通事故和威胁民用机场安全飞行的事故隐患，力争全省铁路监护道口不发生责任事故，确保全年铁路监护道口交通安全畅通。

- 行政执法人员数量和总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日

（一）行政执法人员数量：3人

（二）总法定工作日：753个工作日

（三）其他执法工作日：453个工作日

（四）非执法工作日：300个工作日

三、总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日测算的说明

（一）总法定工作日：753个

总法定工作日=法定工作日×行政执法人员数量

=251×3=753个工作日

（二）其他执法工作日：455个

1. 开展铁路、航空行业安全生产综合监管：65个工作日；

2. 开展铁路监护道口、民用机场净空综合检查和督查：298个工作日；

3. 铁路监护道口、民用机场净空重大安全隐患排查报告的受理、登记建档、跟踪监控、督促整改等：15个工作日；

4. 开展铁路道口安全宣传、教育培训等：45个工作日；

5. 完成本级人民政府或者上级安全监管部门安排的执法工作任务：30个工作日。

其他执法工作日合计：453个工作日。

（三）非执法工作日：300个

1. 机关值班：40个工作日；

2. 学习、培训、考核、会议：110个工作日；

3. 病假、事假：20个工作日；

4. 公务员法定年休假、探亲假、婚（丧）假等：70个工作日；

说明：10年~20年工龄有1人，年休10天，合计10个工作日；20年以上工龄有2人，年休15天，合计30个工作日，年休假共计40个工作日；符合探亲假条件的共有1人（夫妻工作为异地），探亲假期为30个工作日。

5. 参加党群活动：60个工作日。

非执法工作日合计：300个工作日。