| 安徽省应急厅 | 文件 |
| --- | --- |
| 安徽省消防救援总队 |  |

皖应急〔2021〕61号

安徽省应急管理厅 安徽省消防救援总队

关于印发《安徽省危险化学品重大危险源企业2021年第一次专项检查督导工作方案》的通知

各市应急管理局、消防救援支队，广德市、宿松县应急管理局：

按照应急管理部统一部署，省应急管理厅、省消防救援总队制定了《安徽省危险化学品重大危险源企业2021年第一次专项检查督导工作方案》，现印发给你们，请结合实际认真抓好落实。

安徽省应急管理厅            安徽省消防救援总队

2021年5月14日

安徽省危险化学品重大危险源企业

2021年第一次专项检查督导工作方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，深入落实党中央、国务院及省委、省政府关于全面加强危险化学品安全生产工作的部署要求，推动危险化学品安全专项整治、消防安全专项整治三年行动在攻坚之年取得更大成效，巩固“消地联合”监管机制，精准防控危险化学品重大危险源（以下简称重大危险源）安全风险，为庆祝建党100周年营造安全稳定社会环境，根据应急管理部《危险化学品重大危险源企业2021年第一次专项检查督导工作方案》（应急厅函〔2021〕107号），结合我省实际，制定本工作方案。

一、工作目标

通过专项检查督导，“消地联合”监管机制进一步巩固，重大危险源企业检查督导和检查督导发现的重大隐患挂牌督办整治“两个全覆盖”，重大安全风险得到进一步管控；重大危险源企业安全生产主体责任进一步夯实，安全管理能力和本质安全水平有效提升。

二、时间安排

自即日起至6月30日结束。

（一）5月20日前，各相关企业对照本方案重点内容完成自查工作，并按照“五落实”要求落实隐患整改。

（二）6月10日前，各设区的市应急管理局和消防救援支队完成对本辖区内相关企业的集中现场检查和地市间交叉检查。

（三）6月11日至30日，省应急管理厅和省消防救援总队组成联合检查组完成抽查。

（四）6月30日前主要问题隐患全部完成督办整治。

三、检查范围和重点内容

（一）检查范围

涉及重大危险源的危险化学品生产企业、经营企业和使用危险化学品从事生产的化工企业。

检查重点部位是危险化学品储罐区和储存仓库。

（二）重点内容

1.企业安全生产主体责任落实情况。企业安全风险研判承诺公告、重大危险源安全包保责任制、隐患排查治理等制度落实情况，危险化学品储罐区和储存仓库可燃气体及有毒气体报警系统、安全仪表联锁系统、紧急停车系统、视频监控系统、液位上下限报警系统、容器超压报警系统、紧急切断装置、安全阀、切断阀、泄压排放系统、万向管道充装系统、防爆电气设备、冷却降温设施等安全运行情况，企业按标准分区分类储存危险化学品、危险化学品罐区装卸安全管理等情况。

2.企业消防安全主体责任落实情况。企业主体责任是否落实到位，防火间距是否符合要求，水源药剂是否储备充足，消防设施器材是否完好有效，消防车通道是否保持畅通，灭火和应急预案是否修订完善，企业专职消防队、工艺处置队“两支队伍”是否具备应急处置能力。

3.三年行动整治任务进展情况。《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》关于重大危险源要求的落实情况，《消防安全专项整治三年行动实施方案》关于石油化工企业消防安全有关整治任务的推进落实情况。

4.隐患问题整改和举一反三情况。 2020 年两次检查督导发现问题隐患的整改闭环情况，企业为避免同类问题隐患采取的针对性管理措施情况。

以上重点内容由企业先行自查，形成隐患问题和整改措施清单，并由属地应急管理部门、消防救援机构分别对照复核。

四、组织实施

（一）组织领导分工。省应急管理厅、省消防救援总队成立专项检查督导领导小组，下设专项工作办公室（附件1），组织以地市间“交叉检查”形式开展专项检查督查，全过程调度检查督导和隐患整改落实进展情况。省应急管理厅重点做好工作方案制定、选派化工安全专家以及组织协调和调度等工作；省消防救援总队重点做好消防监督力量调派、人员培训组织、消防专家选派等工作。省应急管理厅、省消防救援总队成立联合抽查组，按一定比例抽查各市专项检查督导工作和隐患治理情况。

各市（广德市纳入宣城市、宿松县纳入安庆市，下同）应急管理局、消防救援支队比照省对应成立专项检查领导小组和专项工作办公室，全市一盘棋，组成若干联合检查组，深入本辖区重大危险源企业开展集中现场检查；组成联合互查组，按照省统一安排开展地市间交叉检查。

（二）集中现场检查安排。各市要结合重大危险源企业类型、数量以及本地监管力量等情况，合理确定联合检查组数量，以“检查+执法”的方式开展集中现场检查。集中现场检查要在规定时限内完成对本辖区重大危险源企业的全覆盖。

（三）地市间交叉检查安排。16个设区市应急管理局、消防救援支队成立16个设区的市消地联合检查组（附件2），对被检查地市的重大危险源企业开展实地检查。联合检查组组长由设区的市应急管理局或消防救援支队相关负责人担任，成员由检查市应急管理部门危险化学品监管人员、消防监督力量和2名化工安全专家、1名消防专家组成。

（三）交叉检查对象确定。交叉检查对象由检查市从被检查市提供的重大危险源企业名单中提前随机抽取，原则上检查企业数量不少于6家；重大危险源企业数少于6家的市，要实行全覆盖检查。被检查企业原则上抽取构成一、二级重大危险源或重大危险源个数较多或危险化学品安全防控监测信息系统显示问题突出的企业（附件3）。

（四）交叉检查保障措施。交叉检查时间安排由检查市与被检查市协商合理确定，检查时间原则上为5个工作日，具体检查时间可根据实际情况适当缩短或延长，具体行程安排由各联合检查组组长确定，确保6月10日前完成。交通保障由组长单位负责，被检查市要主动予以支持配合。化工安全专家、消防专家分别由省应急管理厅、省消防救援总队选派，并分别承担专家劳务费、差旅费。

五、工作要求

（一）提高政治站位。各级应急管理部门、消防救援机构要认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻认识做好当前危险化学品安全生产工作的重要性、紧迫性，将专项检查督导作为庆祝建党100周年的重要安保措施，强化责任落实，严密组织实施。

（二）形成工作合力。各级应急管理部门、消防救援机构要全面落实《安徽省危险化学品重大危险源企业联合监管工作机制（试行）》（皖应急〔2020〕207号）要求，做好联合会商研判、联合检查督导、信息共享、应急联动、联合培训宣传等工作，确保取得实效。

（三）认真开展自查自改。重大危险源企业要自觉履行安全生产主体责任，对照重点内容逐条逐项开展自查，建立隐患问题和整改措施清单，立行立改。对企业自查出的安全问题隐患及时整改并予以消除的，不再处罚。各级检查中，凡发现企业未按要求开展自查或自查不认真、走过场的，一律按存在重大隐患处理。

（四）严格执法检查。要充分发挥危险化学品安全防控监测信息系统作用，开展线上线下相结合的精准检查督导。要严格执法处罚，各市联合检查组、联合互查组对集中现场检查、地市间交叉检查发现的隐患和违法违规行为，要当场形成隐患问题清单（附件4），由检查组全体成员及被检查企业主要负责人签名后，及时交属地应急管理部门和消防救援机构依法责令企业限期改正，涉及违法违规行为的要依法立案查处；构成重大事故隐患或不能保证生产安全的，依法责令停产停业整顿；构成犯罪的，及时移交司法机关追究刑事责任。

（五）加强调度跟踪。各市专项工作办公室每日要汇总检查督导情况，每周三向省专项工作办公室上报检查督导情况，重大隐患及时上报。省专项工作办公室定期通报各地检查督导有关情况，对各地检查发现的事故隐患及时跟进督办、闭环管理。6月20日前，对仍未整改完成的重大隐患，以省安委会办公室名义向各市集中交办。各市要对集中交办的重大事故隐患问题，提请市政府挂牌督办，限期督办整改。

（六）强化宣传曝光。各市要加强宣传报道，开展集中曝光行动，协调地方主流媒体曝光一批重大隐患排查整改不力的企业，宣传一批正面典型，做好视频素材留存工作。

（七）严明工作纪律。联合互查组实行组长负责制，所有成员要守纪律、讲规矩，加强作风建设，严禁私自外出，严禁饮酒，自觉服从工作安排，科学、严谨、细致地开展工作，杜绝各类违规问题发生。

附件：1.省专项检查督导领导小组和专项工作办公室组成人员名单

2.地市间交叉检查分组

3.2021年1-4月份危险化学品安全防控监测信息系统显示问题突出的重大危险源企业名单

4. **市的**公司隐患问题清单（式样）

5.专项检查督导的重点内容

附件1

省专项检查督导领导小组及

专项工作办公室组成人员名单

省专项检查督导领导小组

组  长：张海阁  省应急厅党委书记、厅长

副组长：李大华  省应急厅党委成员、副厅长

聂  磊  省消防救援总队党委成员、总工程师

成  员：许桂芳  省应急厅危化监管处处长

赵春桥  省应急厅政策法规处（新闻宣传处）处长

李  力  省消防救援总队防火监督处处长

邓翔宇  省消防救援总队作战训练处处长

省专项工作办公室

主  任：许桂芳  省应急厅危化监管处处长

李  力  省消防救援总队防火监督处处长

成  员：陈  杰  省应急厅危化监管处监察专员

陈金平  省应急厅政策法规处（新闻宣传处）四级主任科员

陆睿哲  省消防救援总队防火监督处二级指挥员

孙  迪  省消防救援总队作战训练处二级指挥员

秦  奋  省应急厅危化监管处副处长

李永瑞  省应急厅危化监管处副处长

蔡赛虎  省应急厅危化监管处一级主任科员

徐永锋  省应急厅危化监管处一级主任科员

附件2

地市间交叉检查分组

| 时间安排 | 检查组 | 被检查 地 区 |
| --- | --- | --- |
| 5月24日至28日 | 安庆市消地联合检查组 | 滁州市 |
|  | 合肥市消地联合检查组 | 马鞍山市 |
|  | 淮北市消地联合检查组 | 池州市 |
|  | 阜阳市消地联合检查组 | 宣城市 |
|  | 蚌埠市消地联合检查组 | 铜陵市 |
|  | 淮南市消地联合检查组 | 芜湖市 |
|  | 六安市消地联合检查组 | 宿州市 |
|  | 黄山市消地联合检查组 | 亳州市 |
| 6月7日至11日 | 马鞍山市消地联合检查组 | 安庆市 |
|  | 滁州市消地联合检查组 | 合肥市 |
|  | 池州市消地联合检查组 | 阜阳市 |
|  | 宣城市消地联合检查组 | 淮北市 |
|  | 铜陵市消地联合检查组 | 淮南市 |
|  | 芜湖市消地联合检查组 | 蚌埠市 |
|  | 宿州市消地联合检查组 | 黄山市 |
|  | 亳州市消地联合检查组 | 六安市 |

附件3

2021年1-4月份危险化学品安全防控监测信息系统显示问题突出的重大危险源企业名单

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 问题类型及时间 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥市 （2家） | 合肥艾普拉斯环保科技有限公司 | C2 | 生产 |
| 2 |  | 中盐安徽红四方股份有限公司 | C3、C4 | 生产 |
| 3 | 淮北市 （3家） | 安徽华清化工有限责任公司 | C1、B1 | 生产 |
| 4 |  | 安徽巨成精细化工有限公司 | B1、B2、C1、C2、C4 | 生产 |
| 5 |  | 安徽瑞柏新材料有限公司 | C2 | 生产 |
| 6 | 宿州市 （3家） | 安徽贯华新材料科技有限公司 | C3、C4 | 生产 |
| 7 |  | 安徽腾远化工科技有限公司 | C1 | 生产 |
| 8 |  | 宿州汉泰化工有限公司 | C1、C2 | 生产 |
| 9 | 蚌埠市 （7家） | 安徽德诺化工有限公司 | C1、C3 | 生产 |
| 10 |  | 安徽海华科技集团有限公司 | C1 | 生产 |
| 11 |  | 安徽泰格维生素发展有限公司 | C3 | 使用 |
| 12 |  | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 | B3 | 生产 |
| 13 |  | 安徽中粮生化燃料酒精有限公司 | C3 | 生产 |
| 14 |  | 蚌埠晶显宏发化工有限公司 | C1 | 停产 |
| 15 |  | 中国石油天然气股份有限公司安徽蚌埠销售分公司 | B3 | 经营 |
| 16 | 阜阳市 （5家） | 安徽昊源化工集团有限公司 | C1 | 生产 |
| 17 |  | 安徽昊源化工集团有限公司颍东新材料产业园分公司 | C2、C3 | 生产 |
| 18 |  | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | C1、C2、C3、C4 | 生产 |
| 19 |  | 中国石化销售股份有限公司安徽阜阳石油分公司 | C3 | 经营 |
| 20 |  | 中国石油天然气股份有限公司安徽阜阳销售分公司 | C3 | 经营 |
| 21 | 淮南市 | 中安联合煤化有限责任公司 | C1、C2、C3 | 生产 |
| 22 | 滁州市 （5家） | 安徽华塑股份有限公司 | A2、B3、C2、C3、C4 | 停产 |
| 23 |  | 安徽金轩科技有限公司 | C1、C3 | 生产 |
| 24 |  | 安徽泉盛化工有限公司 | C1 | 生产 |
| 25 |  | 安徽省群兴化工建材有限公司 | C4 | 生产 |
| 26 |  | 中国石化销售股份有限公司安徽滁州石油分公司 | C1 | 经营 |
| 27 | 六安市 （3家） | 安徽世华化工有限公司 | C1、C3、C4 | 生产 |
| 28 |  | 金寨森鑫建材助剂有限公司 | C1 | 生产 |
| 29 |  | 六安市叶集区永润化工有限责任公司 | C1 | 生产 |
| 30 | 马鞍山市 （6家） | 安徽国星生物化学有限公司 | C1、C3 | 生产 |
| 31 |  | 安徽海德化工科技有限公司 | A2 | 生产 |
| 32 |  | 安徽华庆石化实业有限公司 | C1 | 经营 |
| 33 |  | 安徽马钢化工能源科技有限公司 | B3、C3 | 生产 |
| 34 |  | 安徽瑞邦生物科技有限公司 | A1 | 生产 |
| 35 |  | 安徽同心新材料科技有限公司 | B2 | 停产 |
| 36 | 宣城市 （3家） | 安徽广信农化股份有限公司 | C3 | 生产 |
| 37 |  | 安徽汇宇能源发展有限公司 | B4、C3 | 生产 |
| 38 |  | 安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司 | C1 | 生产 |
| 39 | 芜湖市 （4家） | 安徽华谊化工有限公司 | C1 | 生产 |
| 40 |  | 芜湖融汇化工有限公司 | C1、C2、C3、C4 | 生产 |
| 41 |  | 芜湖润利化工有限公司 | C4 | 生产 |
| 42 |  | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | C1、C3 | 经营 |
| 43 | 铜陵市 （2家） | 安徽六国化工股份有限公司 | C1、C2、C3、C4 | 生产 |
| 44 |  | 安徽信敏惠新材料科技有限公司 | B1 | 生产 |
| 45 | 池州市 （4家） | 安徽兴东化工有限公司 | B3、B4 | 生产 |
| 46 |  | 池州方达科技有限公司 | B4 | 生产 |
| 47 |  | 池州新赛德颜料有限公司 | C4 | 生产 |
| 48 |  | 中国石化销售股份有限公司安徽池州石油分公司 | C3、C4 | 经营 |
| 49 | 安庆市 （7家） | 安徽力天环保科技股份有限公司 | A2、C1 | 生产 |
| 50 |  | 安徽时联特种溶剂股份有限公司 | B2 | 生产 |
| 51 |  | 安庆市泰发能源科技有限公司 | C4 | 生产 |
| 52 |  | 安庆市鑫富化工有限责任公司 | C3 | 使用 |
| 53 |  | 桐城市永兴化工有限公司 | C3、C4 | 生产 |
| 54 |  | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | B1、B3、C1、C2、C3、C4 | 生产 |
| 55 |  | 中玺新材料（安徽）有限公司 | B1、B3、C4 | 生产 |
| 56 | 黄山市 （8家） | 安徽恒泰新材料科技股份有限公司 | C3 | 使用 |
| 57 |  | 黄山华惠科技有限公司 | C2 | 生产 |
| 58 |  | 黄山锦峰实业有限公司 | C1 | 生产 |
| 59 |  | 黄山市徽州忠诚化工厂 | B1、C1 | 使用 |
| 60 |  | 黄山市佳信工贸有限公司 | C1 | 经营 |
| 61 |  | 黄山市亚泰化工科技有限公司 | C1、C3 | 生产 |
| 62 |  | 黄山市源润新材料科技有限公司 | C4 | 使用 |
| 63 |  | 黄山友谊南海新材料有限公司 | C1 | 生产 |

注，①A-发生点位重复报警次数＞300次事件；B-发生报警点位消警时长超1440分钟（24小时）事件；C-发生临时性检维修、点检天数≥10天事件；②A、B、C后数字表示发生的事件所在月份。

附件4

**市的**公司隐患问题清单（式样）

（集中现场检查或地市间交叉检查）

一、安全生产隐患问题

（一）一般隐患问题

1.……

2.……

（二）重大隐患问题

1.……

2.……

二、消防安全隐患问题

（一）一般隐患问题

1.……

2.……

（二）重大隐患问题

1.……

2.……

检查组成员签字：

被检查企业负责人签字：

2021年  月  日

附件5

专项检查督导的重点内容

一、企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实。

二、危险化学品储罐是否存在超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质等问题。

三、危险化学品储罐安全阀、切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常投用。

四、危险化学品罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用，重要参数是否能够远传和连续记录。

五、内浮顶储罐运行中是否存在浮盘落底现象。

六、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备。

七、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否能实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统。

八、全压力式液化烃储罐是否按国家标准、行业标准设置注水措施。

九、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。

十、危险化学品罐区库房消防设施是否完好有效，消防控制 室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常运行，值班操作人员是否熟悉掌握应急处置程序，是否熟练操作消防设施。

十一、是否存在未进行气体检测和办理作业许可证，在油气罐区动火或进入受限空间作业；是否使用未经培训合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业；是否存在未经许可的机动车辆及外来人员进入罐区。

十二、一级、二级、三级、四级重大危险源监测预警系统是否正常投用，视频监控系统是否24小时处于正常投用状态。

十三、是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品， 是否存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 现象。

十四、应急处置预案是否实用有效，是否定期应急演练并总结改进。

十五、储罐防火间距、防火堤设置是否符合要求，消防车通道是否畅通，灭火药剂储备是否满足救援需要。

十六、企业专职消防队、工艺处置队是否组织实战训练和联合演练，建立完善应急处置联动机制。

十七、企业是否明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人，并落实安全包保责任。

（信息公开形式：依申请公开）

抄送：应急管理部办公厅，省政府办公厅。

安徽省应急管理厅办公室                 2021年5月14日印发

共印2份